# Пояснительная записка

# к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

# «Благоустройство МО «Советское городское поселение»

# за 2024 год

# Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство» к утвержденному плану на 2024 год составило 68,4% (план - 24 836 826,08 руб., исполнение - 16 977 451,24 руб.).

# 1. В рамках муниципальной программы «Благоустройство МО «Советское городское поселение» за 2024 г. были достигнуты следующие результаты:

- ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского» на сумму 13 377,54 руб. (результат: сохранение и восстановление территорий населенных пунктов, повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов)**.**

- оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по борьбе с Борщевиком Сосновского на сумму 41 833,31 руб.

# - уличное освещение населенных пунктов на сумму 8 263 309,56 руб. (результат: обеспечение освещения территории населенных пунктов, обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания населения).

# - техническое обслуживание воздушных линий, содержание и ремонт объектов наружного освещения на сумму 1 800 000,00 руб. (результат: поддержание эксплуатируемых воздушных линий в надлежащем состоянии);

# - проекты на строительство сетей наружного освещения, технологическое присоединение энергетических устройств на сумму 221 926,74 руб.;

# - ручная уборка мест массового отдыха, тротуаров, газонов на сумму 2 437 587,00 руб. (результат: улучшение санитарного состояния, экологической обстановки в населенных пунктах);

# - механизированная уборка тротуаров на сумму 498 500,00 руб. (результат: механизированная уборка тротуаров позволяет поддерживать покрытие тротуаров в состоянии, отвечающем требованиям санитарных норм, и обеспечивает условия для комфортного проживания населения);

# - кошение газонов на сумму 329 456,34 руб. (результат: совершенствование эстетического вида, создание гармоничной среды для проживания);

# - спил аварийно-опасных деревьев на сумму 295 944,38 руб. (обеспечение безопасного проживания населения, улучшение эстетичного внешнего вида населенных пунктов);

# - санитарная обрезка кустов и деревьев на сумму 182 099,28 тыс. руб. (совершенствование эстетического вида, создание гармоничной среды для проживания);

# - содержание кладбищ на сумму 1 282 057,09 руб. (результат: поддержание территории кладбищ в надлежащем состоянии);

# - содержание воинских захоронений на сумму 215 000,00 руб. (результат: поддержание территории воинских захоронений в надлежащем состоянии);

# - содержание контейнерных площадок на сумму 826 400,00 руб.;

# - содержание детских площадок с поставкой песка на сумму 300 000,00 руб.;

# - приобретение оборудования для оформления и украшения поселка Советский и поселка Токарево к праздничным государственным и тематическим датам на сумму 219 960,00 руб.;

# - оплата исполнительского сбора в сумме 50 000,00 руб.

2. Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы:

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Советское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области;

- повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования «Советское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области;

- совершенствование эстетического вида муниципального образования «Советское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

# - улучшение содержания мест захоронения, в т.ч. воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования «Советское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области.

# 3.Мероприятия выполнялись в рамках муниципальной программы, и в рамках запланированных бюджетных средств на 2024 год.

# 4. Внесены изменения в муниципальную программу «Благоустройство МО «Советское городское поселение», в связи с корректировкой плана реализации программы, а также с софинансированием из бюджета Ленинградской области следующими постановлениями: №14 от 24.01.2024г., №24 от 09.02.2024г., №44 от 11.03.2024г., №84 от 11.04.2024г., №142 от 06.06.2024г., №188 от 08.08.2024г., №216 от 05.09.2024г., №230 от 03.10.2024г., №299 от 29.11.2024г., №314 от 05.12.2024г., №331 от 20.12.2024г «О внесении изменений в постановление администрации МО «Советское городское поселение» №58 от 28.12.2023 года «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство МО «Советское городское поселение» на 2023-2026 годы».

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Проводится на основе:

- оценки степени достижения целей, по формуле:

,

С

д

=

З

ф

/

З

п

\*

100

где:

 - степень достижения целей (решения задач);

 - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

 - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы

**1. По целевому показателю «Повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов МО «Советское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»**:

1.1. Количество убираемой площади (места массового отдыха, тротуары, газоны)

Сд=295 425,3/295 425,3\*100=100

1.2. Общая площадь тротуаров, которая подлежит механизированной уборке

Сд=181 945,6/181 945,6\*100=100

1.3. Количество потребляемой электроэнергии в населенных пунктах

Сд=687596,92/687596,92\*100=100

1.4. Количество обработанных земельных площадей от засоренности борщевиком Сосновского

Сд=0/41,0\*100=0

**2. По целевому показателю «Совершенствование эстетичного вида МО «Советское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды»**

2.1. Удельный вес площади озелененной территории к общей площади территории подлежащей озеленению

Сд=0/0\*100=0

2.2. Количество обустроенных дворовых территорий

Сд=0/0\*100=0

**3. По целевому показателю «Совершенствование системы комплексного благоустройства МО «Советское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»**

3.1. Площадь кладбищ, в отношении которых проводятся работы по содержанию

Сд=130 062/130 062\*100=100

3.2. Количество детских площадок, приведенных в надлежащее состояние

Сд=22/22\*100=100

3.3. Количество проведенных субботников

Сд=1/1\*100=100

3.4. Количество благоустроенных воинских захоронений, памятников

Сд=0/0\*100=0

**4. По целевому показателю «Поддержание санитарной экологической обстановки в местах размещения отходов, ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора**

4.1. Объем мусора, вывезенного из мест массового отдыха

Сд=100/100\*100=100%

(100+100+100+0+0+0+100+100+100+0+100)/11=63,6%

- оценки эффективности использования средств местного бюджета, по формуле:

,

У

ф

=

Ф

ф

/

Ф

п

\*

100

где:

 - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

 - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период;

Уф= 16965143,90 /24836826,08 \*100=68,4 %

Вывод:

По оценке степени достижения целей, уровень эффективности реализации муниципальной программы к годовому плану признается удовлетворительным, по оценке эффективности использования средств местного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается удовлетворительным.