|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО МО «СОВЕТСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» на 01 января 2024 года (нарастающим итогом)** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс.руб.) |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | **Объем финансирования План на 2023 год** | | | | | **Объем финансирования Факт на 01.01 2024 года** | | | | | % исполнения за 2023 год |
| Всего: | В том числе: | | | | Всего: | В том числе: | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Программа «БЛАГОУСТРОЙСТВО МО «СОВЕТСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»** | **18 874,7** | **0,0** | **380,5** | **18 494,2** | **0,0** | **18 015,8** | **0,0** | **380,5** | **17 635,3** | **0,0** | **95,4** |
| **1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий»** | **409,2** | **0,0** | **380,5** | **28,7** | **0,0** | **409,2** | **0,0** | **380,5** | **28,7** | **0,0** | **100,0** |
| 1.1 Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | **409,2** | **0,0** | **380,5** | **28,7** | **0,0** | **409,2** | **0,0** | **380,5** | **28,7** | **0,0** | **100,0** |
| 1.1.1 Софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 409,2 | 0,00 | 380,5 | 28,7 | 0,0 | 409,2 | 0,00 | 380,5 | 28,7 | 0,0 | 100,0 |
| **2. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство»** | **18 465,5** | **0,0** | **0,0** | **18 465,5** | **0,0** | **17 606,6** | **0,0** | **0,0** | **17 606,6** | **0,0** | **95,3** |
| **2.1 Уличное освещение** | **11 115,2** | **0,0** | **0,0** | **11 115,2** | **0,0** | **10 893,4** | **0,0** | **0,0** | **10 893,4** | **0,0** | **98,0** |
| 2.1.1 Уличное освещение населенных пунктов п.Советский, п.Соколинское, п.Медянка, п.Токарево, п.Ландышевка, п.Дятлово, п.Соколинское, п.Черничное | 8 984,2 | 0,0 | 0,0 | 8 984,2 | 0,0 | 8 984,2 | 0,0 | 0,0 | 8 984,2 | 0,0 | 100,0 |
| 2.1.2 Техническое обслуживание сетей уличного освещенияп.Советский, п.Соколинское, п.Медянка, п.Токарево, п.Ландышевка, п.Дятлово, п.Соколинское, п.Черничное | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2.1.3 Проекты на строительство сетей наружного освещения, технологическое присоединение энергетических устройств | 731,0 | 0,0 | 0,0 | 731,0 | 0,0 | 509,2 | 0,0 | 0,0 | 509,2 | 0,0 | 69,7 |
| **2.2 Содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий)** | **2 421,0** | **0,0** | **0,0** | **2 421,0** | **0,0** | **2 223,0** | **0,0** | **0,0** | **2 223,0** | **0,0** | **91,8** |
| 2.2.1 Ручная уборка мест массового отдыха, тротуаров, газонов п.Советский, п.Токарево, п.Дятлово, п.Соколинское | 1 921,0 | 0,0 | 0,0 | 1 921,0 | 0,0 | 1 765,0 | 0,0 | 0,0 | 1 765,0 | 0,0 | 91,9 |
| 2.2.2 Механизированная уборка тротуаров п.Советский, п. Токарево | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 458,0 | 0,0 | 0,0 | 458,0 | 0,0 | 91,6 |
| **2.3 Озеленение** | **801,4** | **0,0** | **0,0** | **801,4** | **0,0** | **801,3** | **0,0** | **0,0** | **801,3** | **0,0** | **100,0** |
| 2.3.1 Кошение территорий населенных пунктов МО «Советское городское поселение» | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2.3.2 Спил аврарийно-опасных деревьев на территрии МО «Советское городское поселение» | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2.3.3 Санитарная обрезка кустов и деревьев на территрии МО «Советское городское поселение» | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2.3.4 Поставка растительного грунта для газонов и цветников | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 92,9 |
| **2.4 Организация и содержание мест захоронений** | **1 677,5** | **0,0** | **0,0** | **1 677,5** | **0,0** | **1 536,1** | **0,0** | **0,0** | **1 536,1** | **0,0** | **91,6** |
| 2.4.1 Содержание территорий гражданских кладбищ п. Советский, п.Дятлово, п.Соколинское, п. Медянка | 1 540,0 | 0,0 | 0,0 | 1 540,0 | 0,0 | 1 398,6 | 0,0 | 0,0 | 1 398,6 | 0,0 | 90,8 |
| 2.4.2 Содержание воинских захоронений МО «Советское городское поселение» | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2.4.3 Выполнение комплекса кадастровых работ с целью осуществления государственного кадастрового учета воинских захоронений на территории МО "Советское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области | 57,5 | 0,0 | 0,0 | 57,5 | 0,0 | 57,5 | 0,0 | 0,0 | 57,5 | 0,0 | 100,0 |
| **2.5 Организация и содержание территории МО «Советское городское поселение»** | **2 450,4** | **0,0** | **0,0** | **2 450,4** | **0,0** | **2 152,8** | **0,0** | **0,0** | **2 152,8** | **0,0** | **87,9** |
| 2.5.1 Устройство контейнерных площадок под ТБО | 484,0 | 0,0 | 0,0 | 484,0 | 0,0 | 294,9 | 0,0 | 0,0 | 294,9 | 0,0 | 60,9 |
| 2.5.2 Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 38,6 | 0,0 | 0,0 | 38,6 | 0,0 | 38,6 | 0,0 | 0,0 | 38,6 | 0,0 | 100,0 |
| 2.5.3 Содержание контейнерных площадок | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 704,0 | 0,0 | 0,0 | 704,00 | 0,0 | 88,0 |
| 2.5.4 Содержание детских площадок с поставкой песка | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2.5.5 Вывоз строительного мусора | 55,1 | 0,0 | 0,0 | 55,1 | 0,0 | 45,8 | 0,0 | 0,0 | 45,8 | 0,0 | 83,1 |
| 2.5.6 Разработка схемы очистки территории МО "Советское городское поселение" | 178,0 | 0,0 | 0,0 | 178,0 | 0,0 | 178,0 | 0,0 | 0,0 | 178,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2.5.7 Топографическая съемка объектов, расположенных на территории МО «Советское городское поселение» по следующим адресам: гп Советский, ул. Железнодорожная, д.5, ул. Садовая (центральная площадь) | 72,4 | 0,0 | 0,0 | 72,4 | 0,0 | 72,4 | 0,0 | 0,0 | 72,4 | 0,0 | 100,0 |
| 2.5.8 Поставка детского игрового оборудования | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 149,7 | 0,0 | 0,0 | 149,7 | 0,0 | 99,8 |
| 2.5.9 Осуществление строительного контроля (по объекту обустройства контейнерной площадки по адресам: п. Соколинское ул. Лесная, гп. Советский, ул. Лесная) | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 44,2 |
| 2.5.10 Приобретение оборудования для оформления и украшения территории МО "Советское городское поселение" к праздничным государственным и тематическим датам | 167,1 | 0,0 | 0,0 | 167,1 | 0,0 | 167,1 | 0,0 | 0,0 | 167,1 | 0,0 | 100,0 |

# Пояснительная записка

# к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы

# «Благоустройство МО «Советское городское поселение»

# за 2023 год

# Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство» к утвержденному плану на 2023 год составило 95,4% (план 18 874,7 тыс. руб., исполнение – 18 015,8 тыс. руб., не освоено 858,9 тыс. руб.).

# 1. В рамках муниципальной программы «Благоустройство МО «Советское городское поселение» за 2023 г. заключены муниципальные контракты/договоры:

# - ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского» на сумму 409,2 тыс. руб. (результат: сохранение и восстановление территорий населенных пунктов, повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов);

# - оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по борьбе с Борщевиком Сосновского на сумму 38,6 тыс. руб.

# - уличное освещение населенных пунктов на сумму 8 984,2 тыс. руб. (результат: обеспечение освещения территории населенных пунктов, обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания населения);

# - техническое обслуживание воздушных линий, содержание и ремонт объектов наружного освещения на сумму 1 400,0 тыс. руб. (результат: поддержание эксплуатируемых воздушных линий в надлежащем состоянии);

# - проекты на строительство сетей наружного освещения, технологическое присоединение энергетических устройств на сумму 509,2 тыс. руб.;

# - ручная уборка мест массового отдыха, тротуаров, газонов на сумму 1 765,0 тыс. руб. (результат: улучшение санитарного состояния, экологической обстановки в населенных пунктах);

# - механизированная уборка тротуаров на сумму 458,0 тыс. руб. (результат: механизированная уборка тротуаров позволяет поддерживать покрытие тротуаров в состоянии, отвечающем требованиям санитарных норм, и обеспечивает условия для комфортного проживания населения);

# - кошение газонов на сумму 350,0 тыс. руб. (результат: совершенствование эстетического вида, создание гармоничной среды для проживания);

# - спил аварийно-опасных деревьев на сумму 300,0 тыс. руб. (обеспечение безопасного проживания населения, улучшение эстетичного внешнего вида населенных пунктов);

# - санитарная обрезка кустов и деревьев на сумму 150,0 тыс. руб. (совершенствование эстетического вида, создание гармоничной среды для проживания);

# - поставка растительного грунта для газонов и цветников на сумму 1,3 тыс. руб.;

# - содержание кладбищ на сумму 1 398,6 тыс. руб. (результат: поддержание территории кладбищ в надлежащем состоянии);

# - содержание воинских захоронений на сумму 80,0 тыс. руб. (результат: поддержание территории воинских захоронений в надлежащем состоянии);

# - выполнение комплекса кадастровых работ с целью осуществления государственного кадастрового учета воинских захоронений на территории МО "Советское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области на сумму 57,5 тыс. руб.;

# - обустройство контейнерной площадки ТБО в пос. Соколинское и в пос. Советский на сумму 294,9 тыс. руб.;

# - содержание контейнерных площадок на сумму 704,0 тыс. руб.;

# - содержание детских площадок с поставкой песка на сумму 500 тыс. руб.;

# - транспортирование строительных отходов на сумму 45,8 тыс. руб.;

# - разработка схемы очистки территории МО «Советское городское поселение» на сумму 178,0 тыс. руб.;

# - топографическая съемка объектов, расположенных на территории МО «Советское городское поселение» по следующим адресам: гп Советский, ул. Железнодорожная, д.5, ул. Садовая (центральная площадь) на сумму 72,4 тыс. руб.;

# - поставка детского игрового оборудования на сумму 149,7 тыс. руб.;

# - осуществление строительного контроля (по объекту обустройства контейнерной площадки по адресам: п. Соколинское ул. Лесная, гп. Советский, ул. Лесная) на сумму 2,3 тыс. руб.;

# - приобретение оборудования для оформления и украшения поселка Советский и поселка Токарево к праздничным государственным и тематическим датам на сумму 167,1 тыс. руб.

2. Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы:

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Советское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области;

- повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования «Советское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области;

- совершенствование эстетического вида муниципального образования «Советское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

# - улучшение содержания мест захоронения, в т.ч. воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования «Советское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области.

# 3.Мероприятия выполнялись в рамках муниципальной программы, и в рамках запланированных бюджетных средств на 2023 год.

# 4. Внесены изменения в муниципальную программу «Благоустройство МО «Советское городское поселение», в связи с корректировкой плана реализации программы, а также с софинансированием из бюджета Ленинградской области следующими постановлениями: №6 от 12.01.2023г., №38 от 03.03.2023г., №75 от 12.04.2023г., №89 от 26.04.2023г., №176 от 06.07.2023г., №243 от 25.09.2023г., №249 от 12.10.2023г., №293 от 17.11.2023г., №300 от 22.11.2023г., №304 от 29.11.2023г. «О внесении изменений в постановление администрации МО «Советское городское поселение» №312 от 26.12.2022 года «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство МО «Советское городское поселение» на 2023-2025 годы»

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Проводится на основе:

- оценки степени достижения целей, по формуле:

,

С

д

=

З

ф

/

З

п

\*

100

где:

 - степень достижения целей (решения задач);

 - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

 - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы

**1. По целевому показателю «Повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов МО «Советское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»**:

1.1. Количество убираемой площади (места массового отдыха, тротуары, газоны)

Сд=295 425,3/295 425,3\*100=100

1.2. Общая площадь тротуаров, которая подлежит механизированной уборке

Сд=181 945,6/181 945,6\*100=100

1.3. Количество потребляемой электроэнергии в населенных пунктах

Сд=6 694 213/6 694 213\*100=100

1.4. Количество освобожденных земельных площадей от засоренности борщевиком Сосновского

Сд=30,00/30,0\*100=100

**2. По целевому показателю «Совершенствование эстетичного вида МО «Советское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды»**

2.1. Удельный вес площади озелененной территории к общей площади территории подлежащей озеленению

Сд=0/0\*100=0

2.2. Количество обустроенных дворовых территорий

Сд=0/0\*100=0

**3. По целевому показателю «Совершенствование системы комплексного благоустройства МО «Советское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»**

3.1. Площадь кладбищ, в отношении которых проводятся работы по содержанию

Сд=130 062/130 062\*100=100

3.2. Количество детских площадок, приведенных в надлежащее состояние

Сд=22/22\*100=100

3.3. Количество проведенных субботников

Сд=1/1\*100=100

3.4. Количество благоустроенных воинских захоронений, памятников

Сд=0/0\*100=0

**4. По целевому показателю «Поддержание санитарной экологической обстановки в местах размещения отходов, ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора**

4.1. Объем мусора, вывезенного из мест массового отдыха

Сд=100/100\*100=100%

(100+100+100+100+0+0+100+100+100+0+100)/12=66,7%

- оценки эффективности использования средств местного бюджета, по формуле:

,

У

ф

=

Ф

ф

/

Ф

п

\*

100

где:

 - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

 - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период;

Уф= 18 015,8 /18 874,7 \*100=95,4 %

Вывод:

По оценке степени достижения целей уровень эффективности реализации муниципальной программы к годовому плану признается удовлетворительным, по оценке эффективности использования средств местного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким.