|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ** | | | | | | | | | | | |
| **О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ МО «СОВЕТСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» на 01 января 2024 года (нарастающим итогом)** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс.руб.) | |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | **Объем финансирования План на 2023 год** | | | | | **Объем финансирования Факт за 2023 год** | | | | | % исполнения за 2023 год |
| Всего: | В том числе: | | | | Всего: | В том числе: | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Программа «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ МО «СОВЕТСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»** | **17 708,6** | **0,0** | **1 618,2** | **16 090,4** | **0,0** | **16 631,0** | **0,0** | **1 618,2** | **15 012,8** | **0,0** | **93,9** |
| **1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Советское городское поселение»** | **16 495,3** | **0,0** | **1 618,2** | **14 877,1** | **0,0** | **15 417,7** | **0,0** | **1 618,2** | **13 799,5** | **0,0** | **93,5** |
| **1.1 Ремонт автомобильных дорог** | **6 376,2** | **0,0** | **0,0** | **6 376,2** | **0,0** | **6 376,2** | **0,0** | **0,0** | **6 376,2** | **0,0** | **100,0** |
| 1.1.1 Услуги по проведению технической экспертизы асфальтобетонного покрытия дворовой территории, расположенной по адресу: гп Советский, ул. Советская, д.49 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1.1.3 Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: гп Советский, ул. Советская, д.49 | 6 200,0 | 0,0 | 0,0 | 6 200,0 | 0,0 | 6 200,0 | 0,0 | 0,0 | 6 200,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1.1.4 Услуги по осуществлению строительного контроля за соответствием выполненных работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий на объектах расположенных на территории МО "Советское городское поселение" | 142,2 | 0,0 | 0,0 | 142,2 | 0,0 | 142,2 | 0,0 | 0,0 | 142,2 | 0,0 | 100,0 |
| **1.2 Содержание автомобильных дорог** | **8 379,1** | **0,0** | **0,0** | **8 379,1** | **0,0** | **7 301,5** | **0,0** | **0,0** | **7 301,5** | **0,0** | **87,1** |
| 1.2.1 Механизированная уборка дорог | 6 200,0 | 0,0 | 0,0 | 6 200,0 | 0,0 | 5 618,0 | 0,0 | 0,0 | 5 618,0 | 0,0 | 90,6 |
| 1.2.2 Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, расположенных на территории гп. Советский | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600,0 | 0,0 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1.2.3 Выполнение комплекса кадастровых работ с целью осуществления государственного кадастрового учета автомобильных дорог, расположенных на территории МО "Советское городское поселение" | 579,1 | 0,0 | 0,0 | 579,1 | 0,0 | 83,5 | 0,0 | 0,0 | 83,5 | 0,0 | 14,4 |
| **1.3 Мероприятия в рамках областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административных центров муниципальных образований Ленинградской области"** | **1 128,5** | **0,0** | **1 049,5** | **79,0** | **0,0** | **1 128,5** | **0,0** | **1 049,5** | **79,0** | **0,0** | **100,0** |
| 1.3.1 Ремонт дороги по адресу: гп. Советский, ул. Исполокомовская | 1 128,5 | 0,0 | 1 049,5 | 79,0 | 0,0 | 1 128,5 | 0,0 | 1 049,5 | 79,0 | 0,0 | 100,0 |
| **1.4 «Мероприятия областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»** | **611,5** | **0,0** | **568,7** | **42,8** | **0,0** | **611,5** | **0,0** | **568,7** | **42,8** | **0,0** | **100,0** |
| 1.4.1 Отсыпка участка дороги в пос. Соколинское, ул. Весенний переулок | 611,5 | 0,0 | 568,7 | 42,8 | 0,0 | 611,5 | 0,0 | 568,7 | 42,8 | 0,0 | 100,0 |
| **2. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Дорожная сеть"** | **1 213,3** | **0,0** | **0,0** | **1 213,3** | **0,0** | **1 213,3** | **0,0** | **0,0** | **1 213,3** | **0,0** | **100,0** |
| 2.1 Разработка проекта на реконструкцию моста через реку Гороховка в пос. Черничное на ул. Васильевская Выборгского района Ленинградской области | 1 213,3 | 0,0 | 0,0 | 1 213,3 | 0,0 | 1 213,3 | 0,0 | 0,0 | 1 213,3 | 0,0 | 100,0 |

|  |
| --- |
|  |
|  |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог МО «Советское городское поселение»**

**за 2023 год.**

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Советское городское поселение» к утвержденному плану на 2023 год составило 93,9 % (план 17 708,6 тыс. руб., исполнение – 16 631,0тыс.руб.).

1. В рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Советское городское поселение» были заключены следующие договоры и контракты:

1.1. Механизированная уборка дорог на сумму 5 618,0 тыс. руб.;

1.2. Услуги по проведению технической экспертизы асфальтобетонного покрытия дворовой территории, расположенной по адресу: гп Советский, ул. Советская, д.49 на сумму 34,0 тыс. руб.;

1.3. Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: гп Советский, ул. Советская, д.49 на сумму 6 200,0 тыс. руб.;

1.4. Услуги по осуществлению строительного контроля за соответствием выполненных работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий на объектах расположенных на территории МО "Советское городское поселение" на сумму 142,02 тыс. руб.;

1.5. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, расположенных на территории гп. Советский на сумму 1 600,0 тыс. руб.;

1.6. Выполнение комплекса кадастровых работ с целью осуществления государственного кадастрового учета автомобильных дорог, расположенных на территории МО "Советское городское поселение" на сумму 83,5 тыс. руб., по данному мероприятию экономия по результатам аукциона составила 495,6 тыс. руб. (план 579,1 тыс. руб.);

1.7. Ремонт дороги по адресу: гп. Советский, ул. Исполокомовская на сумму 1 128,5 тыс. руб.;

1.8. Отсыпка участка дороги в пос. Соколинское, ул. Весенний переулок на сумму 611,5 тыс. руб.

1.9. Разработка проекта на реконструкцию моста через реку Гороховка в пос. Черничное на ул. Васильевская Выборгского района Ленинградской области на сумму 1 213,3 тыс. руб.

2. При выполнении мероприятий программы, для достижения запланированных результатов, необходимыми факторами являлись:

- своевременное финансовое обеспечение,

- эффективное взаимодействие участников реализации программы,

- открытость и гласность выполнения мероприятий программы

1. Внесены изменения в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог МО «Советское городское поселение»: Постановление №13 от 18.01.2023г., №39 от 03.13.2023г., №60 от 22.03.2023г., №101 от 04.05.2023г., №175 от 06.07.2023г., №195 от 19.07.2023г., №196 от 25.07.2023г., №214 от 24.08.2023г., №288 от 15.11.2023г., №294 от 17.11.2023г., №359 от 29.12.2023г., №7 от 12.01.2024г. с целью корректировки программы и в связи с софинансированием из областного бюджета Ленинградской области на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:**

1) Оценка степени достижения целей:

,

где:

 - степень достижения целей (решения задач);

 - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

 - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

1. По целевому показателю - прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям:

Сд= 100 /100\*100% = 100 %

Запланированные для ремонта дороги отремонтированы в полном объеме.

2.По целевому показателю - общая площадь дорог, подлежащих механизированной уборке 312,2 (тыс. м2)

Сд= 312,2/312,2\*100%=100%

Все работы проводились в полном объеме.

3. Целевой показатель - паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2023 году.

Сд= 100/110\*100% =100%

Уровень эффективности по оценке степени достижения целей к годовому перечню мероприятий:

(100+100+100)3\*100%=100%

2. оценка эффективности использования средств местного бюджета по формуле:

,

где:

 - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

 - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период;

Уф = 16 631,0/17 708,6 \*100%=93,9 % к текущему плану

Вывод:

- По оценке степени достижения целей уровень эффективности оценки программы признается высоким. По оценке эффективности использования средств местного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким.

В целом уровень эффективности программы «Развитие автомобильных дорог МО «Советское городское поселение» за 2023 год признается высоким.