|  |
| --- |
|  |
|  |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог МО «Советское городское поселение»**

**за 2024 год.**

Исполнение плана реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Советское городское поселение» к утвержденному плану на 2024 год составило 90,1 % (план - 10 335 594,41 руб., исполнение – 9 309 281,41 руб.).

1. В рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Советское городское поселение» были заключены следующие договоры и контракты:

1.1. Механизированная уборка дорог на сумму 7 154 687,00 руб.;

1.2. Услуги по осуществлению строительного контроля за соответствием выполненных работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий на объектах расположенных на территории МО "Советское городское поселение", услуги по проведению технической экспертизы асфальтового покрытия на сумму 36 767,41 руб.;

1.3. Выполнение комплекса кадастровых работ с целью осуществления государственного кадастрового учета автомобильных дорог, расположенных на территории МО "Советское городское поселение" на сумму 100 000,00 руб.;

1.4. Мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» ремонт проезда вдоль многоквартирного дома, расположенного по адресу: гп. Советский, ул. Садовая, д.31 в сумме 1 109 131,00 руб.;

1.5. Мероприятия областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» отсыпка участка дороги по ул. Высоцкая (съезд со стороны региональной дороги) в сторону пос. Медянка в сумме 808 696,00 руб.;

1.6. Оплата исполнительского сбора в сумме 100 000,00 руб.

2. При выполнении мероприятий программы, для достижения запланированных результатов, необходимыми факторами являлись:

- своевременное финансовое обеспечение,

- эффективное взаимодействие участников реализации программы,

- открытость и гласность выполнения мероприятий программы

1. Внесены изменения в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог МО «Советское городское поселение»: Постановление №7 от 12.01.2024г., №49 от 11.03.2024г., №186 от 08.08.2024г., №215 от 05.09.2024г., №228 от 03.10.2024г., №301 от 29.11.2024г., №333 от 20.12.2024г. с целью корректировки программы и в связи с софинансированием из областного бюджета Ленинградской области на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:**

1) Оценка степени достижения целей:

,

где:

 - степень достижения целей (решения задач);

 - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

 - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

1. По целевому показателю - прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям:

Сд= 100 /100\*100% = 100 %

Запланированные для ремонта дороги отремонтированы в полном объеме.

2.По целевому показателю - общая площадь дорог, подлежащих механизированной уборке 312,2 (тыс. м2)

Сд= 312,2/312,2\*100%=100%

Все работы проводились в полном объеме.

3. Целевой показатель - комплекс кадастровых работ с целью осуществления государственного кадастрового учета автомобильных дорог, расположенных на территории МО "Советское городское поселение" в 2024 году.

Сд= 100/100\*100% =100%

Уровень эффективности по оценке степени достижения целей к годовому перечню мероприятий:

(100+100+100)3\*100%=100%

2. оценка эффективности использования средств местного бюджета по формуле:

,

где:

 - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

 - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период;

Уф = 9309281,41/10335594,41\*100%=90,1 % к текущему плану

Вывод:

- По оценке степени достижения целей уровень эффективности оценки программы признается высоким. По оценке эффективности использования средств местного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким.

В целом уровень эффективности программы «Развитие автомобильных дорог МО «Советское городское поселение» за 2024 год признается выше среднего уровня.