****

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«СОВЕТСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 23 декабря 2024 года № 355**

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог на территории

МО «Советское городское поселение»

на 2025-2027 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.10.2003 года 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, решением совета депутатов МО «Советское городское поселение» №26 от 05.12.2024г. «О бюджете муниципального образования «Советское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», администрация МО «Советское городское поселение»,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Советское городское поселение» на 2025-2027 годы в соответствии с Приложением №1 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу следующие постановления администрации МО «Советское городское поселение»:

- №313 от 26.12.2022г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Советское городское поселение» на 2023-2025 года»;

- №13 от 18.01.2023г. «О внесении изменений в постановление администрации МО «Советское городское поселение» №313 от 26.12.2022г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Советское городское поселение» на 2023-2025 года»;

- №39 от 03.03.2023г. «О внесении изменений в постановление администрации МО «Советское городское поселение» №313 от 26.12.2022г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Советское городское поселение» на 2023-2025 года»;

- №60 от 22.03.2023г. «О внесении изменений в постановление администрации МО «Советское городское поселение» №313 от 26.12.2022г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Советское городское поселение» на 2023-2025 года»;

- №101 от 04.05.2023г. «О внесении изменений в постановление администрации МО «Советское городское поселение» №313 от 26.12.2022г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Советское городское поселение» на 2023-2025 года»;

- №175 от 06.07.2023г. «О внесении изменений в постановление администрации МО «Советское городское поселение» №313 от 26.12.2022г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Советское городское поселение» на 2023-2025 года»;

- №195 от 19.07.2023г. «О внесении изменений в постановление администрации МО «Советское городское поселение» №313 от 26.12.2022г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Советское городское поселение» на 2023-2025 года»;

- №196 от 25.07.2023г. «О внесении изменений в постановление администрации МО «Советское городское поселение» №313 от 26.12.2022г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Советское городское поселение» на 2023-2025 года»;

- №214 от 24.08.2023г. «О внесении изменений в постановление администрации МО «Советское городское поселение» №313 от 26.12.2022г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Советское городское поселение» на 2023-2025 года»;

- №288 от 15.11.2023г. «О внесении изменений в постановление администрации МО «Советское городское поселение» №313 от 26.12.2022г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Советское городское поселение» на 2023-2025 года»;

- №294 от 17.11.2023г. «О внесении изменений в постановление администрации МО «Советское городское поселение» №313 от 26.12.2022г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Советское городское поселение» на 2023-2025 года»;

- №359 от 29.12.2023г. «О внесении изменений в постановление администрации МО «Советское городское поселение» №313 от 26.12.2022г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Советское городское поселение» на 2023-2025 года»;

- №7 от 12.01.2024г. «О внесении изменений в постановление администрации МО «Советское городское поселение» №313 от 26.12.2022г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Советское городское поселение» на 2023-2025 года»;

- №49 от 11.03.2024г. «О внесении изменений в постановление администрации МО «Советское городское поселение» №313 от 26.12.2022г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Советское городское поселение» на 2023-2025 года»;

- №186 от 08.08.2024г. «О внесении изменений в постановление администрации МО «Советское городское поселение» №313 от 26.12.2022г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Советское городское поселение» на 2023-2025 года»;

- №215 от 05.09.2024г. «О внесении изменений в постановление администрации МО «Советское городское поселение» №313 от 26.12.2022г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Советское городское поселение» на 2023-2025 года»;

- №228 от 03.10.2024г. «О внесении изменений в постановление администрации МО «Советское городское поселение» №313 от 26.12.2022г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Советское городское поселение» на 2023-2025 года»;

- №301 от 29.11.2024г. «О внесении изменений в постановление администрации МО «Советское городское поселение» №313 от 26.12.2022г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Советское городское поселение» на 2023-2025 года»;

- №333 от 20.12.2024г. «О внесении изменений в постановление администрации МО «Советское городское поселение» №313 от 26.12.2022г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Советское городское поселение» на 2023-2025 года».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025г.

4. Настоящее постановление разместить на официальном портале МО «Советское городское поселение», в официальном сетевом издании NPAVRLO.ru.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Советское городское поселение» А.В. Шарикову.

И. о. главы администрации Е.А. Усачева

*Разослано: дело, отдел бюджетной политики и учета, сайт, портал NPAVRLO.ru*

**Приложение 1**

**к постановлению администрации**

**МО "Советское городское поселение"**

**№ 355 от 23.12.2024**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог на территории МО «Советское городское поселение»**

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2025-2027 гг. |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Советское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Участники муниципальной  программы | Администрация МО «Советское городское поселение». Организации, предприятия, Совет депутатов МО «Советское городское поселение» |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста экономики, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов поселения; |
| Задачи муниципальной программы | - сохранение существующей дорожной сети поселения, повышение ее транспортно-эксплуатационного состояния за счет проведения комплекса работ по ремонту автомобильных дорог;  - совершенствование и развитие сети автомобильных дорог для реализации потенциала социально-экономического развития муниципального образования,  - обеспечение связи населенных пунктов, имеющих перспективы развития, по автомобильным дорогам с твердым покрытием для обеспечения их транспортной доступности и улучшения условий жизни населения;  - содержание территорий населенных пунктов МО «Советское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации  муниципальной программы | - Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит 20%.  Всего в результате реализации комплекса мероприятий, предусмотренных в программе, планируется:  - прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по ремонту - 1 км;  - общая площадь дорог, подлежащих механизированной уборке 326,0(тыс. м2);  - паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Подпрограммы муниципальной программы | - |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | - |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации | Всего 19 245 000,00 руб. в том числе:  2025 год – 6 094 200,00 руб.;  2026 год – 6 439 600,00 тыс. руб.;  2027 год – 6 711 200,00 тыс. руб. |
| Размеры налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации | - |

**1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз**

**развития сферы реализации муниципальной программы.**

Автомобильные дороги имеют важное значение для социально-экономического развития МО «Советское городское поселение». Они связывают территорию поселения, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов, определяют возможности развития муниципального образования, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. На сегодняшний день МО «Советское городское поселение имеет в своём составе 10 населенных пунктов: гп. Советский, пос. Соколинское, пос. Матросово, пос. Токарево, пос. Дятлово, пос. Черничное, пос.Медянка, пос. Свекловичное, пос. Свердлово, пос. Ландышевка.

В настоящее время большинство предприятий экономики поселения, а также значительная часть населенных пунктов не имеют других подъездных путей, кроме автомобильных дорог, что предопределяет безальтернативное использование автомобильного транспорта.

В современных условиях от состояния автомобильных дорог зависит себестоимость товаров и услуг, производительность труда, конкурентоспособность и эффективность работы многих отраслей экономики. В свою очередь, развитие дорожной сети определяет скорость и интенсивность обмена товарами и услугами, возможности освоения новых территорий и ресурсов, способствует повышению инвестиционного потенциала поселения и росту качества жизни населения.

По состоянию на 01.01.2025 г. протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 84 084 кв.м. Из общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 9936 кв.м имеют усовершенствованное покрытие, грунтовые 74112 кв.м.

В настоящее время одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений является несоответствие уровня развития автомобильных дорог темпам социально-экономического развития. Высокие темпы роста спроса на автомобильные перевозки, численности автотранспортных средств и уровня автомобилизации не сопровождаются соответствующими темпами развития дорожной сети.

Уровень развития автомобильных дорог общего пользования местного значения не в полной мере отвечает потребностям населения и экономики поселения. Это связано со следующими причинами:

1) низкий технический уровень автомобильных дорог общего пользования местного значения – 88 % от общей протяженности этих дорог имеют покрытия переходного типа и грунтовые покрытия;

2) доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составляет 11,8 %, остальные дороги нуждаются в неотложном проведении работ по реконструкции или ремонту;

3) низкий уровень инженерного оборудования и обустройства автомобильных дорог (пешеходными переходами, тротуарами, техническими средствами организации движения, элементами системы освещения и т.д.);

4) около 20% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения проходит по территории населенных пунктов поселения, что приводит к снижению скорости движения транспортных потоков и росту числа и тяжести дорожно-транспортных происшествий.

В последние годы имеющихся средств недостаточно для ликвидации недоремонта, проведения реконструкции и нового строительства, выполнения полного комплекса работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами.

Несоответствие автомобильных дорог потребностям населения и экономики является сдерживающим фактором для социально-экономического развития поселения.

Недостаток автомобильных дорог в сельской местности сдерживает рост сельскохозяйственного производства, снижает доступность для сельского населения образовательных, медицинских, культурных и торгово-бытовых услуг, не позволяет ликвидировать отставание сельских поселений от городских по уровню и условиям жизнедеятельности.

Отсутствие или низкое качество дорожной сети приводит к сворачиванию сельскохозяйственного производства, оттоку населения из сельской местности. Затраты на перевозки по грунтовым дорогам увеличиваются в 3-4 раза по сравнению с перевозками по дорогам с усовершенствованным покрытием.

Для удовлетворения растущего спроса на автомобильные перевозки необходимо обеспечить развитие дорожной сети, направленное на повышение пропускной способности и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, снижение аварийности и сокращение удельных расходов автотранспорта.

В поселении также имеется 70 многоквартирных домов (далее МКД), из которых 30 требуют ремонта дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, что составляет 42,8 %.

В связи с этим возникла необходимость разработки муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог МО «Советское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области".

**2. Приоритеты, цели, задачи и ожидаемые результаты в сфере реализации**

**муниципальной программы.**

Главными целями развития МО «Советское городское поселение» являются сохранение наиболее благоприятных условий проживания населения и обеспечение устойчивого развития территории, поэтому задачи Программы связаны с приоритетными направлениями транспортного развития.

Приоритетным направлением дорожной политики является совершенствование и развитие сети местных автомобильных дорог в составе межрегиональных транспортных коридоров. Для решения указанной задачи необходимо обеспечить круглогодичное сообщение местных автомобильных дорог с региональной сетью автомобильных дорог Выборгского района Ленинградской области.

Результатом финансирования дорожного хозяйства МО «Советское городское поселение» является высокая эффективность реализации мероприятий по совершенствованию и развитию сети местных автомобильных дорог. Улучшение технико-эксплуатационного состояния дорожной сети, обеспечение надежной связи промышленных и транспортных предприятий и комплексов с сетью региональных автомобильных дорог и обеспечение транспортной связи между населенными пунктами способствуют росту экономической активности, снижению транспортных издержек, повышению конкурентоспособности отечественных производителей и улучшению условий жизни населения.

Целями Программы являются:

-обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста экономики, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов поселения; Основные задачи Программы:

|  |
| --- |
| -сохранение существующей дорожной сети поселения, повышение ее транспортно-эксплуатационного состояния за счет проведения комплекса работ по ремонту автомобильных дорог; |
| -совершенствование и развитие сети автомобильных дорог для реализации потенциала социально-экономического развития муниципального образования, |
| -обеспечение связи населенных пунктов, имеющих перспективы развития, по автомобильным дорогам с твердым покрытием для обеспечения их транспортной доступности и улучшения условий жизни населения; |
| -содержание территорий населенных пунктов МО «Советское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области.  Основная задача программы: совершенствование и развитие сети автомобильных дорог для реализации потенциала социально-экономического развития муниципального образования.  Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы представлены в Приложении 2 к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение»».  Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в Приложении 3 к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение»». |

**3. Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий**

В программе планируется реализация комплекса процессных мероприятий по основному направлению - **развитие автомобильных дорог.**

В программе предусматривается реализация мероприятий по следующим основным направлениям:

1. Содержание автомобильных дорог, а именно:

-механизированная уборка автомобильных муниципальных дорог на территории муниципального образования «Советское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области.

2. Мероприятия по реализации областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области».

3. Выполнение комплекса кадастровых работ с целью осуществления государственного кадастрового учета автомобильных дорог, расположенных на территории МО «Советское городское поселение».

План реализации муниципальной программы представлен в Приложении 1 к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Советское городское поселение».

**4. Ожидаемые (конечные) результаты реализации   
муниципальной программы**

- улучшение санитарного состояния территорий муниципального образования «Советское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области.

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей муниципального образования «Советское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области.

- содержание и благоустройство мест (площадок)накопления твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов

- благоустроенность населенных пунктов муниципального образования «Советское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области.

-содержания мест захоронения, в том числе воинских захоронений на территории муниципального образования «Советское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области до 100%.

- содержание детских и спортивных площадок в надлежащем состоянии-

- частичное освобождение территорий поселения от борщевика Сосновского - 30га

- обеспечение уличным освещением населенных пунктов МО «Советское городское поселение» на 100% и снижение затрат на оплату электроэнергии уличного освещения населенных пунктов МО «Советское городское поселение»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение №1 к муниципальной программе   «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Советское городское поселение | | | | | |
|  | **ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ МО «СОВЕТСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»** | | | | | | | |
|  | **Наименование муниципальной программы, структурного элемента** | **Ответственный исполнитель** | **Годы реализации** | **Оценка расходов руб. в ценах соответствующих лет.** | | | | |
| **Всего:** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Прочие источники** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Программа «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ МО «СОВЕТСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ».** | | администрация МО "Советское городское поселение" | **2025** | **6 094 200,00** | **0,00** | **0,00** | **6 094 200,00** | **0,00** |
| **2026** | **6 439 600,00** | **0,00** | **0,00** | **6 439 600,00** | **0,00** |
| **2027** | **6 711 200,00** | **0,00** | **0,00** | **6 711 200,00** | **0,00** |
|  | **Итого по программе:** |  | **2025-2027** | **19 245 000,00** | **0,00** | **0,00** | **19 245 000,00** | **0,00** |
|  | | | | | | | | |
|  | **Процессная часть** | | | | | | | |
|  |  |  | **2025** | **6 094 200,00** | **0,00** | **0,00** | **6 094 200,00** | **0,00** |
| **2026** | **6 439 600,00** | **0,00** | **0,00** | **6 439 600,00** | **0,00** |
| **2027** | **6 711 200,00** | **0,00** | **0,00** | **6 711 200,00** | **0,00** |
|  | Итого: |  | **2025-2027** | **19 245 000,00** | **0,00** | **0,00** | **19 245 000,00** | **0,00** |
| **1.1** | **Ремонт автомобильных дорог** |  | **2025** | **203 764,40** | **0,00** | **0,00** | **203 764,40** | **0,00** |
| **2026** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2027** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.1 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Школьная г.п. Советский |  | 2025 | 173 764,40 | 0,00 | 0,00 | 173 764,40 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Ремонт дворового проезда по адресу гп. Советский, ул. Садовая, д.31 |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Ремонт дворового проезда по адресу п. Токарево, ул. Кленовая, д.8 |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Реконструкция мостового сооружения по адресу: п. Черничное, ул. Васильевская |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Отсыпка дорог общего пользования местного значения |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | Услуги по проведению техническое экспертизы асфальтового покрытия |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7 | Услуги по осуществлению строительного контроля за соответствием выполненных работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатами инженерных изысканий на объектах расположенных на территории МО «Советское городское поселение» |  | 2025 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.2** | **Содержание автомобильных дорог** | администрация МО "Советское городское поселение" | **2025** | **5 890 435,60** | **0,00** | **0,00** | **5 890 435,60** | **0,00** |
| **2026** | **6 439 600,00** | **0,00** | **0,00** | **6 439 600,00** | **0,00** |
| **2027** | **6 711 200,00** | **0,00** | **0,00** | **6 711 200,00** | **0,00** |
| 1.2.1 | Механизированная уборка дорог |  | 2025 | 5 790 435,60 | 0,00 | 0,00 | 5 790 435,60 | 0,00 |
| 2026 | 6 339 600,00 | 0,00 | 0,00 | 6 339 600,00 | 0,00 |
| 2027 | 6 611 200,00 | 0,00 | 0,00 | 6 611 200,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Обрезка кустарника и мелкой поросли в полосе отводов дорог общего пользования местного значения МО "Советское гордское поселение" |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Расчистка дринажных канав в полосах отводов дорог общего пользования местного значения |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | Выполнение комплекса кадастровых работ с целью осуществления государственного кадастрового учета автомобильных дорог, расположенных на территории МО "Советское городское поселение" |  | 2025 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, расположенных на территории гп. Советский |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3** | **"Развитие транспортной сети автомобильных дорог общего поьзования местного значения"** | администрация МО "Советское городское поселение" | **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2026** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2027** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.3.1 | Проектирование автомобильных дорог общего пользования на территории МО "Советское городское поселение" |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Экспертиза сметной документации по выполнению работ по стороительству автомобильных дорог местного значения |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Осуществеление работ по строительству дорог общего пользования местного значения |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | Паспортизация дорог |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.4** | **Мероприятия по реализации областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области»** | администрация МО "Советское городское поселение" | **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2026** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2027** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.4.1 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Школьная г.п. Советский |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.6** | **Сопутствующие работы и услуги с целью осуществления капитального ремонта моста** | администрация МО "Советское городское поселение" | **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2026** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.6.1 | На проверку достоверности определения в рамках государственной экспертизы проектной документации на капитальный ремонт моста через реку Гороховка в пос. Черничное на ул. Васильевская Выборгского района Ленинградской области |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.7** | **Уплата сборов, штрафов и пени** | администрация МО "Советское городское поселение" | **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.7.1 | Оплата исполнительского сбора |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Дорожная сеть"** | администрация МО "Советское городское поселение" | **2023** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2026** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Итого: |  | **2023-2026** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2.1.** | **Реконструкция моста** |  | **2023** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2026** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1.2. | Разработка проекта на реконструкцию моста через реку Гороховка в пос. Черничное на ул. Васильевская Выборгского района Ленинградской области |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение №2

к муниципальной программе "Развитие

автомобильных дорог на территории

МО «Советское городское поселение»

СВЕДЕНИЯ

О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА

ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Определение показателя | | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | | Объект и единица наблюдения | Охват единиц совокупности | | Ответственный за сбор данных по показателю | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | |
| Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог на территории МО «Советское городское поселение» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Содержание автомобильных дорог местного значения | Процент | | Показатель содержание автомобильных дорог местного значения отражает процент обслуживания сети автомобильных дорог | Год | СДп = СД : ПС х100%  где  СДп - содержание автомобильных дорог местного значения (%)  СД – содержание автомобильных дорог местного значения (кв. м)  ПС - протяженность автомобильных дорог местного значения (кв. м) | | Периодическая отчетность (формируется на основании ежемесячных актов, отчетов о выполненных работах) | Автомобильные дроги местного значения на территории МО «Советское городское поселение» (протяженность обслуживаемых автомобильных дорог местного значения) | | Сплошное наблюдение | Отдел ЖКХ | |
| 2 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | Процент | | Показывает долю протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующую нормативным требованиям | Год | ДТЭП = ПДТЭП / ПД x 100%,  где:  ДТЭП - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям  ПДТЭП - общая протяженность участков автомобильных дорог местного значения, соответствующих требованиям нормативов, на конец рассматриваемого года;  ПД - общая протяженность дорог местного значения на конец рассматриваемого года | | Периодическая отчетность (формируется на основании ежемесячных актов, отчетов о выполненных работах) | Автомобильные дроги местного значения на территории МО «Советское городское поселение» (протяженность обслуживаемых автомобильных дорог местного значения) | | Сплошное наблюдение | Отдел ЖКХ | |

Приложение 3

к муниципальной программе «Развитие

автомобильных дорог на территории

МО «Приморское городское поселение»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Развитие автомобильных дорог на территории МО «Советское городское поселение»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | | Единица измерения | 2024 год  базовый период | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | плановое значение | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| фактическое значение | 100 |  |  |  |
| 2 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям местного | плановое значение | % | 11,8 | 0 | 0 | 0 |
| фактическое значение | 11,8 |  |  |  |